«Кебанъёль»  сикт овмöдчöминлöн  администрация

_____________________            ШУÖМ___ _______________________                                   Администрация сельского поселения «Кебанъёль»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___ марта 2019 года                                                                              № ПРОЕКТ

п.Кебанъёль

- Усть-Куломский район

Республика Коми

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» на 2018-2022 годы»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль», администрация сельского поселения «Кебанъёль» постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» на 2018-2022 годы» (далее - Программа), утвржденную постановление администрации сельского поселения «Кебанъёль» от 30 марта 2018 года № 37 (далее - Постановление) следующие изменения:

  - В названии постановления слово «2022» заменить словом «2024»;

  - В пункте 1 постановления слово «2022» заменить словом «2024»;

  - В названии программы слово «2022» заменить словом «2024»;

  - Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - далее по тексту программы слова «2018-2022» заменить словами «2018-2024»;

  - Таблицу № 2 к программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - Приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

  - Приложение 6 к программе изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Глава сельского поселения «Кебанъёль»                                   А.И. Валуйских

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Кебанъёль»

от 09.01.2019 г.  № 55

1.Паспорт программы

«Формирование современной городской среды                                                            на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль»

на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль»; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, детских и спортивных площадок, др.) муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль»; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль»; 4. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль». |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Глава сельского поселения «Кебанъёль» Валуйских Александр Иванович |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 6659676 | 1 189 676 | 1 300 000 | 1 270 000 | 850 000 | 850 000 | 600 000 | 600 000 |
| за счет бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 686210 | 139 210 | 130 000 | 127 000 | 85 000 | 85 000 | 60 000 | 60 000 |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 3970626 | 524 626 | 819 000 | 800 000 | 535 500 | 535 500 | 378 000 | 378 000 |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1996840 | 519 840 | 351 000 | 343 000 | 229 500 | 229 500 | 162 000 | 162 000 |
| Прочие источники | 6000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Кебанъёль»

от ___.2019 г.  № ___

# Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей 2018 год | Значения показателей 2019 год | Значения показателей 2020 год | Значения показателей 2021 год | Значения показателей 2022 год | Значения показателей 2023 год | Значения показателей 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м. | 0 | 0 | 1267 | 1267 | 2940 | 2940 | 4571 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 66 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,4 | 8,1 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 1105 | 2212 | 3317 | 3317 | 64619 | 64619 | 64619 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 1,7 | 3,4 | 5,1 | 5,1 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Кебанъёль» | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 0 | 70 | 140 | 200 | 250 | 300 | 362 |
| 10 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел. | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Кебанъёль»

от ___.2019 г.  № ___

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального  образования сельского поселения «Кебанъёль» на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |
| - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов расположенных по ул. Вычегодская д. 1, ул. Центральная д. 14, ул. Ленина д.1а: - Разработка дизайн проекта, проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация СП «Кебанъёль» | 2020 | 2021 | Локально-сметный расчет | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной Программы | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; Показатель 2: Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; Показатель 3: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; Показатель 4: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |
| - Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД, пешеходных тротуаров | Администрация СП «Кебанъёль» | 2020 | 2024 | Отремонтировано дорожное покрытие дворовых территорий, пешеходных тротуаров |  |  |
| - Установка малых архитектурных форм (скамьи, урны) | Администрация СП «Кебанъёль» | 2020 | 2024 | Установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны) |  |  |
| - Установка оборудования детской игровой площадки в МКД № 1а по ул. Ленина пст. Кебанъёль | Администрация СП «Кебанъёль» | 2020 | 2021 | Установлено оборудование детской игровой площадки в МКД № 1а по ул. Ленина пст. Кебанъёль |  |  |
| - Установка оборудования детской игровой площадки в МКД № 1 по ул. Вычегодская пст. Кебанъёль | Администрация СП «Кебанъёль» | 2022 | 2023 | Установлено оборудование детской игровой площадки в МКД № 1 по ул. Вычегодская пст. Кебанъёль |  |  |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, детских и спортивных площадок, др.) муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обустройство дороги для безопасного движения по ул. Нагорная: 2.1.1. Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дорожного покрытия улицы Нагорная | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2019 | Локально-сметный расчет | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной Программы | Показатель 5: Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий; Показатель 6: Площадь благоустроенных общественных территорий; Показатель 7: Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. |
| 2.1.2. Проведение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улицы Нагорная | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2019 | Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия улицы Нагорная |  |  |
| 2.1.3 Проведение работ по ремонту картами дорожного покрытия улицы Нагорная | Администрация СП «Кебанъёль» | 2019 | 2020 | Выполнен ремонт картами дорожного покрытия улицы Нагорная |  |  |
| 2.1.4 Обустройство кармана (парковочного места) для высадки и посадки детей возле десткого сада | Администрация СП «Кебанъёль» | 2019 | 2020 | Выполнены работы по обустройству кармана (парковочного места) для высадки и посадки детей возле десткого сада |  |  |
| 2.2. Благоустройство сельского кладбища МО СП «Кебанъёль» 2.2.1. Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации на благоустройства территории Кебанъёльского кладбища | Администрация СП «Кебанъёль» | 2019 | 2020 | Локально-сметный расчет |  |  |
| 2.2.2. отсыпка и обустройства дороги по территории кладбища |  | 2021 | 2022 | Выполнена отсыпка и обустройство дороги по территории кладбища |  |  |
| 2.2.3. осуществление мелиорации территории расширения кладбища |  | 2021 | 2022 | осуществлена мелиорация территории расширения кладбища |  |  |
| 2.2.4. инвентаризация захоронений |  | 2018 | 2022 | Проведена инвентаризация захоронений |  |  |
| 2.2.5. подготовка схемы захоронений |  | 2019 | 2022 | Оформлена схема захоронений |  |  |
| 2.2.6. уборка и вывоз старого складированного мусора |  | 2018 | 2022 | Осуществлена уборка и вывоз старого складированного мусора |  |  |
| 2.2.7. установка малых архитектурных форм |  | 2021 | 2022 | Установлены малые архитектурные формы |  |  |
| Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |
| 3. Участие в реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», их софинансиование 3.1. Разработка народных проектов по благоустройству для участия в проекте «Народный бюджет» | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2024 | Разработаны народные проекты по благоустройству для участия в проекте «Народный бюджет» | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной Программы | Показатель 5: Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий; Показатель 6: Площадь благоустроенных общественных территорий; Показатель 11: Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| 3.2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2024 | Реализованы народные проекты в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |
| 3.3. Информирование населения о проведении мероприятий по реализации проектов по благоустройству сельского поселения | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2024 | Участие граждан в реализации мероприятий по реализации проектов по благоустройству сельского поселения |  |  |
| Задача 4. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Создание инвентаризационной комиссии | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2018 | Создана инвентаризационная комиссия | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной Программы | Показатель 9: Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории Показатель 10: Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |
| 4.2. Разработка положения об инвентаризационной комиссии | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2018 | Утверждено положение положения об инвентаризационной комиссии |  |  |
| 4.3. Разработка и утверждение графика проведения инвентаризации уровня благоустройства ИЖД | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2018 | Утвержден график проведения инвентаризации уровня благоустройства ИЖД |  |  |
| 4.4. Размещение информации о деятельности инвентаризационной комиссии | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2024 | Размещена информация о деятельности инвентаризационной комиссии |  |  |
| 4.5. Осмотр территорий ИЖД и земельных участков, предоставляемых для их размещения. Составление актов оценки элементов благоустройства территорий | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2024 | Составлены Акты оценки элементов благоустройства территорий ИЖД и земельных участков, предоставляемых для их размещения |  |  |
| 4.6. Определение объема и видов работ собственниками (пользователями) домов, собственниками земельных участков по благоустройству указанных территорий | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2024 | Определены объем и виды работ по благоустройству указанных территорий собственниками (пользователями) домов, собственниками земельных участков |  |  |
| 4.7. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов, собственниками земельных участков по благоустройству указанных территорий | Администрация СП «Кебанъёль» | 2018 | 2024 | Заключены соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками земельных участков по благоустройству указанных территорий |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Кебанъёль»

от ___.2019 г.  № ___

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц на реализацию цели муниципальной программы сельского поселения «Кебанъёль» «Формирование современной городской среды»

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Период реализации проекта | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: улучшение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Формирование комфортной городской среды | 2018-2022 | Администрация СП «Кебанъёль» | Всего, в том числе | 6659676 | 1 189 676 | 1 300 000 | 1 270 000 | 850 000 | 850 000 | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 686210 | 139 210 | 130 000 | 127 000 | 85 000 | 85 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 3970626 | 524 626 | 819 000 | 800 000 | 535 500 | 535 500 | 378 000 | 378 000 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1996840 | 519 840 | 351 000 | 343 000 | 229 500 | 229 500 | 162 000 | 162 000 |
|  |  |  | Прочие источники | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 2018-2022 |  | Всего, в том числе | 3000000 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 300000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 1890000 | 0 | 0 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 810000 | 0 | 0 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по ул.Вычегодская, д. 1 | 2018-2022 | Администрация сельского поселения «Кебанъёль» | Всего, в том числе | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 600 000 | 200 000 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 20000 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 630000 | 0 | 0 | 0 | 126 000 | 378 000 | 126 000 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 270000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 162000 | 54000 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по ул. Центральная, д. 14 | 2018-2022 | Администрация сельского поселения «Кебанъёль» | Всего, в том числе | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 600 000 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 000 | 378 000 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 162 000 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по ул. Ленина, д. 1А | 2018-2022 | Администрация сельского поселения «Кебанъёль» | Всего, в том числе | 1000000 | 0 | 0 | 600 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 100000 | 0 | 0 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 630000 | 0 | 0 | 378 000 | 252 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 270000 | 0 | 0 | 162 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, детских и спортивных площадок, др.) муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 2018-2022 |  | Всего, в том числе | 3302746 | 832 746 | 1300000 | 670 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 330280 | 83 280 | 130 000 | 67000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 2080626 | 524 626 | 819 000 | 422 000 | 157 500 | 157 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 891840 | 224 840 | 351 000 | 181 000 | 67500 | 67500 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Обустройство дороги для безопасного движения по ул. Нагорная | 2018-2022 | Администрация сельского поселения «Кебанъёль» | Всего, в том числе: | 2802746 | 832 746 | 1300000 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 280280 | 83 280 | 130 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 1765626 | 524 626 | 819 000 | 422 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 756840 | 224 840 | 351 000 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Благоустройство сельского кладбища МО СП «Кебанъёль» | 2018-2022 | Администрация сельского поселения «Кебанъёль» | Всего, в том числе: | 500000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 50000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 315000 | 0 | 0 | 0 | 157 500 | 157 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 135000 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 67500 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  | Всего, в том числе: | 356930 | 356 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 55930 | 55 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 295000 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 6000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Участие в реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», их софинансирование |  |  | Всего, в том числе: | 356930 | 356 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 55930 | 55 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 295000 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 6000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Кебанъёль» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |